**Impactos da Covid no Meio Ambiente**

**1.INTRODUÇÃO**

O objetivo deste documento é identificar os principais riscos detectados, seus impactos e o plano de contingência para cada um deles, que podem inviabilizar a criação da página web.

**2.RISCOS**

**2.1. RISCO01 – ATRASO NA ENTREGA DO FRONT-END**

Nível do risco: Alto;

* **Descrição**: Os membros da equipe possuem pouca experiência em projetos front-end, por causa disto o projeto pode sofrer atrasos devido ao tempo necessário de estudo e a adaptação da equipe com as tecnologias necessárias para usar no projeto.
* **Impactos:** Atraso na data de entrega do projeto e aumento de custo do projeto devido a contratação de um profissional capacitado.
* **Indicadores**: Atraso no curso de treinamento da equipe, falha na entrega de projetos testes da página web e feedback negativo em relação as atividades front-end.
* **Estratégias de Mitigação:** Iniciar o curso de html e css o mais rápido possível, fazer um planejamento semanal de aprendizagem, fragmentar o projeto para um melhor compreendimento, renegociação no prazo de entrega, se possível.
* **Plano de Contingência:** conseguir um profissional com experiencia necessária para ajudar na elaboração do projeto, terceirizar o necessário do projeto para conclusão no tempo correto.

**2.2. RISCO02 – MUDANÇA NOS REQUISIOS DA PÁGINA WEB**

Nível do risco: Alto;

* **Descrição**: Os professores/tutores ou a equipe fizerem uma indicação de melhoria no projeto, alguma ferramenta ou softwares para criação sofrer algum problema e necessitar troca.
* **Impactos:** Atraso na data de entrega do projeto e aumento de custo do projeto devido a contratação de um profissional capacitado, um curso rápido para aprendizado da nova ferramenta.
* **Indicadores**: Atraso no curso de treinamento da equipe, falha na entrega de projetos testes da página web e feedback negativo em relação as atividades front-end.
* **Estratégias de Mitigação:** Iniciar o curso de html e css o mais rápido possível, fazer um planejamento semanal de aprendizagem, fragmentar o projeto para um melhor compreendimento, renegociação no prazo de entrega, se possível e testar as ferramentas de utilização e se necessário já fazer a troca para uma outra ferramenta.
* **Plano de Contingência:** conseguir um profissional com experiencia necessária para ajudar na elaboração do projeto.

**2.3. RISCO03 – PROBLEMA NA IMPLEMENTAÇÃO**

Nível do risco: Alto;

* **Descrição**: A equipe encontrar alguma dificuldade ou erro na implementação e com isso ocorrer algum atraso ou impossibilidade de entrega na data prevista.
* **Impactos:** Atraso na data de entrega, um curso rápido para aprendizado da nova ferramenta ou consulta a algum profissional com mais experiencia para sanar o problema.
* **Indicadores**: Atraso no curso de treinamento da equipe, falha na entrega de projetos testes da página web e feedback negativo em relação as atividades front-end.
* **Estratégias de Mitigação:** Iniciar o curso de html e css o mais rápido possível, fazer um planejamento semanal de aprendizagem, fragmentar o projeto para um melhor compreendimento, renegociação no prazo de entrega, se possível e testar as ferramentas de utilização e se necessário já fazer a troca para uma outra ferramenta.
* **Plano de Contingência:** conseguir um profissional com experiencia necessária para ajudar na elaboração do projeto.